«О готовности объектов    жилищно-коммунального хозяйства Здвинского района к началу отопительного сезона 2023-2024годов»

Жилищно-коммунальное хозяйство  - особая зона ответственности органов местной власти,   перед которой стоит задача обеспечить стабильное функционирование  отрасли.

На территории  района  функционируют 14  муниципальных предприятий, в обязанности которых входит обеспечение потребителей полным перечнем услуг:  текущее содержание жилья, вывоз ЖБО, теплоснабжение, водоснабжение. В текущем году произошли изменения в  составе коммунальных предприятий с. Здвинск. ООО Теплосети и ООО Водоканал передали свои полномочия  МУП "Служба заказчика Здвинского ЖКХ". Прежде всего, передача была вызвана необходимостью соблюдения законодательных  норм.

Подготовка к новому отопительному сезону  2023-2024 годов была начата в плановом порядке  в марте  текущего года. Муниципальными образованиями, совместно с организациями ЖКХ, были разработаны  планы подготовки  к новому отопительному сезону, утверждены  Постановлением администрации Здвинского района НСО от 31.05.2023 №166-па «О мероприятиях по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сфера Здвинского района к работе в отопительный период 2023-2024 годов»  и согласованы министерством жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

Все работы в рамках данной кампании выполнялись в основном собственными силами организаций ЖКХ, в которых работают 190 человек. На более сложных участках привлекались   сторонние организации, имеющие специальную технику.

Подготовка объектов теплоснабжения:

На территории района функционирует 26 муниципальных котельных  (в т.ч. с. Здвинск- 8 шт.). Во всех котельных проведены работы по текущему ремонту зданий (покраска, побелка, уборка мусора с прилегающей территории)

В период подготовки к новому отопительному сезону было заменено 8 водогрейных котлов (по 1 в Цветниковском, Чулымском, Нижнечулымском с/с, 5 котлов – в Здвинске), 73 котла прошли  текущее обслуживание и текущий ремонт при необходимости.  Приобретен и установлен стационарный резервный  источник питания для котельных в д .Михайловка, д. Хапово. Все котельные (26шт.) были оснащены станциями химводоподготовки.

Были заменены тепловые сети протяженностью 1180 м: 175 м в Верх-Каргате, 180 м – Лянино, 600 м – Петраки, 225 м – Сарыбалык.  47 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) прошли текущее обследование, и при необходимости - ремонт, утепление. По завершению всех плановых  работ были осуществлены гидравлические испытания сетей.

К началу отопительного сезона  все предприятия сформировали необходимый запас топлива в размере 7,1 тыс. тонн, что составляет 135,46% к нормативному запасу.

На мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2023-2024годов потрачено 10,7 млн. рублей  финансовых средств бюджетов разного уровня (7,75 млн. рублей – средства областного бюджета, 0,4 млн. рублей – средства местного бюджета, 2,5 млн. рублей – финансовые средства предприятий ЖКХ), в том числе: на ремонт, модернизацию объектов ЖКХ – 8,794 млн. рублей; на текущий ремонт объектов ЖКХ – 1,7662 млн. рублей; для формирования материально технических ресурсов - 0,128 млн. руб.

Подготовка объектов водоснабжения:

В 10 муниципальных образованиях, в рамках подготовки к новому отопительному периоду, произведена замена водопроводных сетей. Всего было заменено 6.85 км (880м – с.Верх-Каргат, 700 м -  с.Верх-Урюм, 2000м – Здвинск, 600м – Лянино, 300 м- д.Барлакуль, 320 м – с.Нижний Урюм, 500 м- с.Нижний Чулым, 400 м – с. Новороссийское, 450 м – с. Петраки, 300 м – с.Березовка, 400 м – с.Сарыбалык). На 175,7 км водопроводных сетей  были проведены мероприятия по  текущему обслуживанию и текущему ремонту.

На мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2023-2024годов израсходовано 6,9 млн. рублей  финансовых средств бюджетов разного уровня (1,91 млн. рублей – средства областного бюджет, 4,3 млн. рублей – средства местного бюджета, 0,7 млн. рублей – финансовые средства предприятий ЖКХ), в том числе: на ремонт, модернизацию объектов ЖКХ – 6,5 млн. рублей; для формирования материально технических ресурсов –0,4 млн. руб.

В 2023 году, в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации, подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» на территории района запланированы следующие виды работ:

- Строительство водозаборной скважины и станции водоочистки в п. Петропавловский. На данный момент работы завершены. Вода, добываемая из построенной скважины, соответствует нормам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Установка модульной станции водоподготовки в д. Барлакуль Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области. Работы завершены.

- Разработка ПСД на строительство водозаборная скважина в с. Сарыбалык Здвинского района Новосибирской области. ПСД разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Подана заявка на участие в подпрограмме «Чистая вода» на 2024 год на  строительство водозаборной скважины в с. Сарыбалык.

Всего на реализацию мероприятий по подпрограмме «Чистая вода» Здвинскому району выделено 20 532 740 рублей (ОБ – 20 265 814,38 рублей, МБ – 266 925,62 рублей).

7 июня 2023 года в д. Щелчиха Чулымского сельсовета вышла из строя единственная водозаборная скважина. Для обеспечения водой населения,  организован подвоз воды из с. Чулым. 08.06.2023 ситуация по обеспечению водой д. Щелчиха признана чрезвычайной. Распоряжением Правительства НСО от 11.07.2023 из резервного фонда Правительства НСО выделены денежные средства на строительство новой водозаборной скважины и станции водоочистки в д. Щелчиха.  В настоящее время ПСД и экспертиза находятся  на стадии завершения. Работы по строительству планируется начать в 2023 году.

Подготовка объектов жилищного фонда:

На территории Здвинского района 89 МКД с местами общего пользования, в том числе в с. Здвинск - 49 МКД. (во всех сельсоветах кроме Алексеевского, Горносталевского, Рощинского). На сезонную подготовку МКД к зиме,  обслуживающими  организациями выполнено работ  на  1.5 млн. рублей.

Распоряжением администрации Здвинского района от 13.09.2023 № 349-ра  «О начале отопительного периода 2023-2024 годов» главам  сельсоветов рекомендовано начать отопительный сезон с 15.09.2023 года.

К отопительному сезону  все муниципальные образования приступили во время. 21 сентября, в соответствии с графиком была сдана документация для получения паспорта готовности  муниципальных образований в СУ Ростехнадзор.   В настоящее время проводятся организационные мероприятия  по подготовке к новому отопительному сезону, в частности  проходит аттестация ответственных работников тепло и энергоустановок. На очереди, учеба и аттестация машинистов (кочегаров).

В течении всего подготовительного периода  администрацией  района  проводился  мониторинг текущего состояния дел в каждом муниципальном образовании. Были проведены  4 заседания  при Главе района (час контроля) на котором  заслушан отчет глав поселений  о ходе подготовки  к началу отопительного сезона в коммунальном предприятии, объектах социальной сферы  с целью выявления  возможных  проблем и принятия мер к их  устранению.   В настоящее время  все запланированные мероприятия  выполнены. В стадии завершения  находятся те работы, которые  проводятся  сверх плана и  которые не  препятствуют нормальному режиму функционирования  систем коммунального  хозяйства.