**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.02.2024 № 110-па

Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной

и телекоммуникационной инфраструктуры в Здвинском районе Новосибирской области на 2024 год

В рамках внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области, в целях реализации Федерального закона от 27.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Здвинского района Новосибирской области, администрация Здвинского района Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Здвинском районе Новосибирской области на 2024 год.
2. Управлению делами администрации Здвинского района Новосибирской области (Даммер Г.Я.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Здвинского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника управления экономического развития, труда, промышленности, торговли и транспорта администрации Здвинского района Новосибирской области Максимову А.В.

Глава Здвинского района

Новосибирской области М.И. Колотов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииЗдвинского районаНовосибирской областиот 27.02.2024 №110-па |

**План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Здвинском районе Новосибирской области**

**на 2024 год**

| **№п/п** | **Место реализации (адрес)** | **Наименование объекта** | **Отрасль** | **Источник финансирования** | **Размер финансирования проекта, млн. руб.** | **Планируемые сроки завершения строительства** | **Фактическое состояние** | **Мощность потребления** | **Основание реализации** | **Вид объекта** | **Инициатор** | **Контактные данные** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **электрической энергии, кВтч** | **тепловой энергии, Гкал** | **воды, тыс. м3** |
| 1 | с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Строительство нового производственного цеха | Промышленное производство | Внебюджетные средства | 356,01 | 2016-2025 | Этап эксплуатации | нет данных | нет данных | нет данных | Бизнес-план  | Реализуемый | ООО «СИББАРС» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Транспортная, тел. 8-383-63-41-748, bars-sir@yandex.ru. |
| 2 | с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области | строительство плавательного бассейна в с. Здвинск Здвинского района | Жилищно - коммунальное хозяйство | ОБ | 266,13 | 2023-2024 | 0,00% | не требуется | не требуется | не требуется | Государственная программа Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" | Реализуется | Администрация Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-21-102, andsr@nso.ru.Первый заместитель главы администрации Здвинского района – начальник управления архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района Новосибирской области Рагулин А.С.. |
| 3 | с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Выполнение работ по проектированию и строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, предназначенный для служебного жилья отдельных категорий граждан, расположенный в с. Здвинск, Здвинского района, Новосибирской области» | Жилищное строительство | ОБМБ | 80,28 | 20242025 | 0,00% | не требуется | не требуется | не требуется | Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области | Планируемый к реализации | Администрация Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-21-102, andsr@nso.ru.Первый заместитель главы администрации Здвинского района – начальник управления архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Здвинского района Новосибирской области Рагулин А.С.. |
| 4 | Здвинский район Новосибирской области | Ремонт ул. Калинина в с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБМБ | 49,7 | 2024 | 0,00% | не требуется | не требуется | не требуется | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"  | Реализуемый | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-41-287, s.zdvinsk@mail.ru.Глава Здвинского сельсовета Щербаков Эдуард Владимирович |
| 5 | с. Петраки Здвинского района Новосибирскй области | Строительство ФАПа в с. Петраки  | Здравоохранение | ОБ | 20,10 | 2023-2024 | 0,00% | нет данных | нет данных | нет данных | ГП НСО «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Министерство здравоохранения Новосибирской области | 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 188 (383) 238 63 68  zdrav@nso.ru |
| 6 | Здвинский район Новосибирской области | Ремонт а/д «Кукарка-Немки (в гр.района) в Здвинском районе Новосибирской области на участке км 6+777 – км 10+637, протяженностью 3,860 км | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ | 62,13 | 2024 | 0,0% | не требуется | не требуется | не требуется | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"  | Реализуемый | Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области | 630009 Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, |
| 7 | Здвинский район Новосибирской области | Ремонт а/д «Здвинск-Довольное-17 км а/д «К-09» участок км 14+044 – км 18+994 протяженностью 4,990 км | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ | 133,61 | 2024 | 0,0% | не требуется | не требуется | не требуется | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"  | Реализуемый | Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области | 630009 Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, |
| 8 | с.Старогорносталёво Здвинского района Новосибирской области | Благоустройство площади МКУК Старогорносталёвского СДК, расположенного по адресу: ул. Томская, 16 в с. Старогорносталёво Здвинского района Новосибирской  | дорожное хозяйство, транспорт и связь | ФБОБМБВБ | 1,4 | 2024 | 0% | не требуется | не требуется | не требуется | Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Реализуемый | Администрация Горносталевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-34-758, shmeleva.l@mail.ruГлава Горносталевского сельсовета Вольф Федор Викторович |
| 9 | с. Верх-Каргат Здвинского района Новосибирской области | Замена водопровода и теплотрассы по ул. Школьная, Центральная с. Верх-Каргат | Жилищно - коммунальное хозяйство | ОБМБ | 1,0 | 2024 | 0% | не требуется | не требуется | не требуется | Подпрограмма "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйства НСО" | Реализуемый | Администрация Верх-Каргатского сельсовета | Новосибирская область, Здвинский район, с.Верх-Каргат ул. Центральная, д.3а, тел. 8-383-63-39-185, adm-verh-kargat@yandex.ru  |
| 10 | с.Старогорносталёво Здвинского района Новосибирской области | Замена водопровода и теплотрассы по ул. Школьная, с.Старогрносталёво | Жилищно - коммунальное хозяйство | ОБМБ | 0,6 | 2024 | 0% | не требуется | не требуется | не требуется | Подпрограмма "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйства НСО" | Реализуемый | Администрация Горносталевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-34-758, shmeleva.l@mail.ruГлава Горносталевского сельсовета Вольф Федор Викторович |
| 11 | с.Лянино Здвинского района Новосибирской области | Замена водопровода и тепловой сети по ул. Центральная | дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБМБ | 1,3 | 2024 | 0% | не требуется | не требуется | не требуется | Подпрограмма "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйства НСО" | Реализуемый | Администрация Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Лянино, тел. 8-383-63-34-468, laninoadm@yandex.ruГлава Лянинского сельсовета Ралдугин Николай Георгиевич |
| 12 | с. Нижний ЧулымЗдвинского района Новосибирской области | Замена тепловой сети по ул. Школьная | дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБМБ | 1,0 | 2024 | 0% | не требуется | не требуется | не требуется | Подпрограмма "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйства НСО" | Реализуемый | Администрация Нижнечулымскогосельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Нижний Чулым, тел. 8-383-63-37-240, admnchulim@yandex.ru Глава Нижнечулымского сельсовета Саликов Александр Александрович |
| 13 | с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Замена тепловой сети по ул. Мира,  | Жилищно - коммунальное хозяйство | ОБМБ | 0,7 | 2024 | 0% | не требуется | не требуется | не требуется | Подпрограмма "Безопасность ЖКХ" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйства НСО" | Реализуемый | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-41-287, s.zdvinsk@mail.ru.Глава Здвинского сельсовета Щербаков Эдуард Владимирович |
| 14 | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Благоустройство парка «Звезда» в с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области | дорожное хозяйство, транспорт и связь | ФБОБМБ | 17,56 | 2024 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется | Национальный проект "Жильё и городская среда" региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  | Реализуемый | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-41-287, s.zdvinsk@mail.ru.Глава Здвинского сельсовета Щербаков Эдуард Владимирович |
| 15 | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Мира д.27, д.29, д.31, д.33 в с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области | дорожное хозяйство, транспорт и связь | ФБОБМБ | 5,15 | 2024 | 0 | не требуется | не требуется | не требуется | Национальный проект "Жильё и городская среда" региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Реализуемый | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-41-287, s.zdvinsk@mail.ru.Глава Здвинского сельсовета Щербаков Эдуард Владимирович |
| 16 | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Проектирование и строительство очистных сооружений жидких бытовых отходов (ЖБО) (разработка ПСД) | Жилищно-коммунальное хозяйство | ОБМБ | 28,5 | 2024 | 0 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Подпрограмма "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйства НСО" | Планируемый к реализации | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-41-287, s.zdvinsk@mail.ru.Глава Здвинского сельсовета Щербаков Эдуард Владимирович |
| 17 | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области  | Жилищно-коммунального хозяйства | ОБМБ | 6,324 | 2024-2025 | 0 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | ГП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области | Реализуемый | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-41-287, s.zdvinsk@mail.ru.Глава Здвинского сельсовета Щербаков Эдуард Владимирович |
| 18 | с. Верх-Каргат, с. Чулым Здвинского района Новосибирской области | Создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МКОУ Верх-Каргатская СОШ, МКОУ Чулымская СОШ | Образование | ОБМБ | 4,05 | 2024 | 0 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Национальный проект «Образование» региональный проект «Современная школа» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области» | Реализуемый | администрация Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8(383)63-21-345, zdvinsk-uo@mail.ru.И.о. начальника управления образования администрации Здвинского района Новосибирской области Гилёва М.В. |
| 19 | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Капитальный ремонт МКУК «Здвинская ЦБС» | культура | ОБМБ | 5,45 | 2024 | 0,00 % | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | Планируемый к реализации | Администрация Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-21-793, admn-zdv@yandex.ru.начальник отдела культуры администрации Здвинского района Новосибирской области Вдовина В.В. |
| 20 | с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области | Пешеходная дорожка по ул. Советская | дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ, ОМ | 2, 8 | 2024 | 0,00 % | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Муниципальная программа Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области «Комплексное развитие территорий, реализация инициативных проектов» | Реализуемый | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, тел. 8-383-63-41-287, s.zdvinsk@mail.ru.Глава Здвинского сельсовета Щербаков Эдуард Владимирович |
| 21 | с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области |  ремонт а/д "Здвинск - Барабинск" протяженностью 5 км | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | ОБ | 166,386 | 2024 | 0,0% | не требуется | не требуется | не требуется | ГП НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"  | Реализуемый | Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области | 630009 Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, |