Приложение № 1

Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
на 2024-2033 годы

Таблица2.            тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2024-2033 |  | 4970,0 |
| 1.1 | Изготовление ПСД на строительство водозаборной скважины в д.Барлакуль | 2026 | 1 | 1500,0 |
| 1.2 | Строительство водозаборной скважины в д.Барлакуль | 2028 | 1 | 28000,0 |
| 1.3 | Установка частотного преобразователя на водозаборной скважине в с.Лянино | 2025 | 1 | 120,0 |
| 1.4 | Установка модульной ствнции водоподготовки в с.Лянино | 2025 | 1 | 22000,0 |
| 1.5 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Лянино | 2025 | 0,1 | 800,0 |
| 1.6 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Лянино | 2026 | 0,1 | 800,0 |
| 1.7 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Лянино | 2027 | 0,1 | 800,0 |
| 1.8 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в д.Барлакуль | 2028 | 0,1 | 900,0 |
| 2.0 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2024-2033 |  | 4110,0 |
| 2.1 | Замена теплотрассы | 2025 | 0,1 | 800,0 |
| 2.2 | Установка преобразователя частоты. | 2026 | 1 | 160,0 |
| 2.3 | Замена дымососов | 2029 | 1 | 150,0 |
| 2.4 | Замена теплотрассы | 2027 | 0,2 | 1500,0 |
| 2,5 | Замена теплотрассы | 2028 | 0,2 | 1500,0 |
| 3.0 | Благоустройство | 2024-2033 |  | 5969,3 |
| 3.1 | Замена ламп уличного освещения | 2024 |  | 30,0 |
|  |  | 2025 |  | 30,0 |
|  |  | 2026 |  | 30,0 |
|  |  | 2027 |  | 40,0 |
|  |  | 2028 |  | 40,0 |
|  |  | 2029 |  | 40,0 |
|  |  | 2030 |  | 40,0 |
|  |  | 2031 |  | 40,0 |
|  |  | 2032 |  | 40,0 |
|  |  | 2033 |  | 40,0 |
| 3.4 | Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и подъездов | 2024-2033 |  | 5499,3 |
| 3.5 | Озеленение территорий населенных пунктов |  |  | 100,0 |

Перечень и характеристика реализуемых мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей программе.

7. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2024-2033 год составляет 15049,3 тыс.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2024 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- собственные средства МУП ЖКХ «Лянинское»

- средства  бюджета Лянинского сельсовета.

-средства внебюджетной сферы.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Лянинского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

администрация Лянинского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

10. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лянинского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

администрация Лянинского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Администрация Лянинского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.