СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИЖНЕЧУЛЫМСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

пятьдесят четвертой сессии

от  15.10.2024 	        с. Нижний Чулым				№ 81

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета Здвинского района

Новосибирской области на 2024-2033 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ  от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством Совет депутатов Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  решил:

1.  Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2033 годы» согласно приложения.

2. Решение  вступает в силу  с момента опубликования в периодическом печатном издании «Вестник Нижнечулымского сельсовета»

Глава Нижнечулымского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области			А.А.Саликов

Председатель Совета депутатов

Нижнечулымского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                       О.А.Сапелкина

Утверждена

решением 55 сессии  Совета депутатов

Нижнечулымского  сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от  15.10.2024 г. № 81

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнечулымского   сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области

на 2024-2033 годы»

с. Нижний Чулым

2024 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнечулымского   сельсовета Здвинского  района Новосибирской области

на 2024-2033 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2033 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Комплексная программа социально- экономического развития Нижнечулымского сельсовета на 2024-2033 годы, утвержденная решение сессии Совета депутатов Нижнечулымского сельсовета от 31.10.2024 года № 81 |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Нижнечулымского сельсовета Здвинского района |
| Разработчик Программы | Администрация Нижнечулымского сельсовета Здвинского района |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов теплоснабжения, водоснабжения. К основным задачам Программы относятся: -повышение эффективности функционирования коммунальных систем; -развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития; -создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2026 годы – мероприятия по развитию системы водоснабжения 2024-2027 годы - мероприятия по развитию системы теплоснабжения 2024-2033 годы - благоустройство |
| Исполнители Программы | администрация Нижнечулымского сельсовета Здвинского района, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемыми результатами Программы являются: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям, -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса, Развитие системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; |
|  | 1. Общие целевые показатели в области теплоснабжения - снижение потерь тепловой энергии с 16,8 % до 7,1 %; - экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь – 395,9 тыс. руб.; - снижение удельного расхода угля с 342 кг/Гкал до 320 кг/Гкал; - снижение удельного расхода электроэнергии с 59 кВт*ч/Гкал до 35 кВт*ч/Гкал; - снижение уровня износа тепловых сетей с 68,8 % до 36,5 %; 2. Общие целевые показатели в области водоснабжения - снижение потерь воды в сетях с 14 до 6,7от отпущенной в сеть; - сокращение удельного расхода электрической энергии с 4,0 до 3,3 кВт-ч./куб.м; - снижение доли населения, пользующегося водоразборными колонками с 38,8 % до 0 %; - ликвидация водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в связи с полной заменой; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет Совет депутатов Нижнечулымского сельсовета Здвинского района на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. |
| - Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в течение 2024-2033 гг. составляет 5450,5 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение – 892,5 тыс. руб. 2026-892,5 Теплоснабжение- 1050,0 тыс. руб. 2025-250,0 тыс.руб. 2027-800,00 тыс. руб. Благоустройство – 3758,0 тыс. руб. уличное освещение-2343,0 2024-147,0 2025-162,0 2026-178,0 2027-196,0 2028-215,0 2029-237,0 2030-260,0 2031-286,0 2032-315,0 2033-347,0 Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и подъездов 2024 год -1415 тыс. руб. Источники финансирования- всего –5700,5 в том числе: Средства местного бюджета – 5700,5. |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение. | 6 |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 6 |
| 2 | Краткая характеристика МО | 6 |
| 3 | Сфера коммунальных услуг | 7 |
| 4 | План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2024-2033 г.г. | 9 |
| 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 10 |
| 6 | Ресурсное обеспечение | 14 |
| 7 | Цели, задачи, целевые индикаторы и этапы реализации программы | 14 |
| 8 | Механизм реализации Программы | 17 |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения | 17 |
| 10 | Контроль за реализацией Программы | 18 |
|  | Приложение №1 Перечень и характеристика мероприятий программы | 19 |
|  | Приложение № 2 Объемы финансирования мероприятий программы | 21 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2033 годы направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса, поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности поселения в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселении.

2 . Краткая характеристика муниципального образования.

2.1.Территория

Территория поселения общей площадью 48699 га расположена в восточной части Новосибирской области на расстоянии 450 км от областного центра г.Новосибирска, в 25 км. от районного центра с. Здвинск и в 120 км от ближайшей железнодорожной станции г.Барабинск.

2.2 Климат

Среднегодовая температура воздуха составляет - 8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет - 20 градусов средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.  Расчетный отопительный период -228 дней.

2.3 Населенные пункты и численность населения

На  территории поселения расположено два населенных пункта:

-  с.Нижний Чулым - 620 человек

- д.Хапово - 120 человек

Общая численность населения муниципального образования - 730 человек, 369 домохозяйств.  Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 21,5 тыс. м2, в том числе оборудованный центральным отоплением -3,6 тыс.м2, центральным водопроводом – 17,9 тыс.м2, сливной канализацией- 7,7 тыс. м2.

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

#### Производственная деятельность организаций представлена перспективным и успешно развивающимся  сельскохозяйственным предприятием  ООО Приозерное, специализирующимся на  производстве  зерновых культур, производстве и переработке  животноводческой продукции, 6 торговыми точками кооперативной и частной торговли, МУП ЖКХ «Нижнечулымское», специализирующееся на предоставлении жилищных и коммунальных услуг.

2.5 Объекты социальной сферы:

В с. Нижний Чулым: детский сад, почтовое отделение, школа, ФАП, дом социального назначения, Дом  культуры, библиотека.

В д. Хапово: школа, почтовое отделение, ФАП, клуб, библиотека.

3. Сфера коммунальных услуг

На территории муниципального образования развита коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение, теплоснабжение (центральное отопление), электроснабжение. При этом полномочия орган местного самоуправления осуществляет в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжение.

3.1 Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели отрасли:	таблица1

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Нижний Чулым | д. Хапово |
| Скважина | шт | 1 | 1 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 0,37 | 0,20 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 52 | 14 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 11,7 | 5,6 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 0,65 | 0,4 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 45,26 | 12,3 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 46,2 | 11,55 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 23,0 | 5,8 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 1,6 | 0,4 |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 16,6 | 2,9 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 5 | 2,45 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 1167,07 | 291,77 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 660,41 | 165,1 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 23,56 | 5,89 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 483,1 | 120,78 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 677,35 | 206,33 |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 251,96 | 62,99 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 214,3 | 53,57 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 163,5 | 40,87 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 23,67 | 26,05 |
| Утвержденный тариф | Руб/м3 | 29,05 | 29,05 |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | -5,13 | -6,2 |

Краткая характеристика  системы водоснабжения села Нижний Чулым:

Водоснабжение села Нижний Чулым осуществляется за счет эксплуатации 1 скважины. Скважина оборудована частотным преобразователем, установлены приборы учета воды.   Качество воды по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода». Существующая водопроводная сеть села состоит из 1 водопровода с закольцовкой левосторонней части с.Нижний Чулым.

Краткая характеристика системы водоснабжения д. Хапово:

Водоснабжение д. Хапово осуществляется за счет эксплуатации 1 скважины глубиной 750 м, пробуренной в 2018 году. Скважина оборудована  частотным преобразователем.  Водопроводная сеть, протяженностью 5,6 км с 14 водоразборными колонками,  построена в  семидесятые годы из чугунных труб,  из которых 2,55 км  требуют замены.

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Нижнечулымское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя  с. Нижний Чулым и Хапово и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

3.2 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

Основные производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Нижний Чулым | д. Хапово |
| Котельная | шт. | 1 | 1 |
| Суммарная мощность, Гкал/час | Гкал/час | 3,6 | 1,275 |
| Количество котлов | Шт. | 4 | 2 |
| Протяженность тепловых сетей | Км. | 3,75 | 0,4 |
| Из них, нуждающихся в замене | Км. |  |  |
| топливо |  | уголь | уголь |
| Расход топлива по норме | Т | 1304,0 | 200,0 |
| Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 4200,0 | 650 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в год | Гкал | 3143,0 | 785,75 |
| В том числе населению | Гкал | 7,7 | 1,9 |
| Бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 13,1 | 1,27 |
| Прочим предприятиям | Гкал | 10,6 |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 4,05 | 1,01 |

Основные финансовые показатели отрасли:

| Валовый доход | Тыс. руб | 7925,12 | 1981,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 1956,8 | 489,2 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 3306,31 | 826,58 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 2662,01 | 665,5 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 10233,34 | 2558,34 |
| В том числе: топливо | Тыс. руб | 6280,12 | 1570,03 |
| элекроэнергия | Тыс. руб | 1208,99 | 302,25 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 2306,04 | 576,51 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 438,19 | 109,55 |
| Себестоимость | Руб/Гкал | 2520,87 | 2521,18 |
| Утвержденный тариф | Руб/Гкал | 2521,3 | 2521,3 |
| Финансовый результат на 1 Гкал | руб | +0,43 | +0,122 |

Объекты теплоснабжения (2 котельные, оборудование котельных, тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Нижнечулымское» для надежного теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя с. Нижний Чулым и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

К системе отопления подключены объекты социальной сферы (2 школы, детский сад, Дом культуры, 2 ФАП), 2 почтовых отделения,  1 магазин, 6 объектов ООО «Приозерное» (контора, автопарк, диспетчерская, строительный цех, комбайновый цех, РТМ), жилищный фонд, общей отапливаемой площадью 3610 м2.

В перспективе планируется подсоединить к центральному отоплению несколько жилых домов. Основные объекты теплоснабжения – центральная котельная в с.Нижний Чулым (введена в эксплуатацию в 1971 г.), котельная д. Хапово (введена в эксплуатацию в 1978 г.), теплотрасса 2 км в с.Нижний Чулым, теплотрасса 0,432 км в д. Хапово были введены в эксплуатацию в 1987, 1988 году. Котельная работает на твердом топливе (угле).

В качестве теплоносителя для системы отопления является подогретая  вода.

Оборудование Центральной котельной Нижний Чулым: В котельной установлено четыре рабочих  котла: КВр-1,2к-2017г выпуска, КВр-1,1к- 2009г выпуска, КВм-1,45КБ – 2023г выпуска, КВм-1,45КБ - 2022г выпуска два дымососа, два сетевых насоса, два насоса подпитки, четыре поддува, резервный источник питания АРИЭ-HT1000L 220-230B/50ГЦ 1000-1100 ВТ, Оборудование котельной д. Хапово: В котельной установлено 2 рабочих котла: КВр-0,35 КБ-2010 г.выпуска, КВр-0,39КБ-2024 г.выпуска, , резервный источник питания АРИЭ-HT1000L 220-230B/50ГЦ 1000-1100 ВТ.

Теплотрассу периодически заменяли участками по необходимости. Ремонтные работы теплотрассы проводились подручными средствами. Под воздействием атмосферы и теплоизоляционных средств, трубы покрыты большим слоем коррозии. На протяжении эксплуатации теплотрассы проводилась замена некондиционных труб, непригодных для эксплуатации.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095. Снижение потерь в тепловых сетях будет достигаться за счет строительства теплотрассы из предизолированных труб, произведенных по новым технологиям (ППУ).

3.3   Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется при помощи обычных светильников с лампами накаливания мощностью до 500 ВТ в количестве 40 штук, в том числе в с. Нижний Чулым – 28 светильников, д. Хапово – 12 светильников. Режим работы светильников регулируется автоматически. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 19,2 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 147 тыс. рублей в год.

4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2024-2033 г.г.

В соответствии с Комплексной программой социально – экономического развития Нижнечулымского сельсовета на 2011-2025 года социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными, позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный объем оказанных платных услуг населению, увеличение перевезенных грузов автомобильным транспортом, объема производства продукции сельского хозяйства, в соответствии с реальными располагаемыми денежными доходами населения. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли. Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной заработной плате населения, усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. В последние годы увеличилось число родившихся детей, но численность населения постоянно снижается.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Приозёрное» от результатов их работы в значительной степени зависит развитие поселения, социальное спокойствие, благосостояние каждой семьи.

В растениеводстве наблюдается увеличение посева площадей зерновыми культурами, улучшение агротехнической обработки пашни, применяются энергосберегающие технологии на посеве с/х культур,  урожайность зерновых культур 19,8 ц/га (из-за погодных условий), получение надоев 4320 ц. на 1 ф/к, повышение и улучшение организации труда, повысилась оплата труда.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  увеличению  объема потребления  коммунальных услуг, в том числе по водоснабжению за счет подключения к централизованному водоснабжению всех потребителей воды, снижению потерь при транспортировке до 61%. Мероприятия  в сфере теплоснабжения  позволят увеличить объем оказанных услуг  в результате присоединения к тепловым сетям новых потребителей, снижения тепловых потерь при транспортировке до 22%  за счет  использования  энергоэффективных  материалов и технологий.

5.Перечень мероприятий и целевые показатели.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

5.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Новосибирской  области от 22.09.2011 №407-П  «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 24 %;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не ниже 98 %;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 25% .

5.2.  Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение -220 (или 380) вольт, частота 50Гц. Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия ( отопление) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру воздуха внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях- по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Вывоз твердых и жидких отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным с потребителем |

5.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета,%

| Год | Наименование группы потребителей | Наименование ресурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия | электроэнергия | водоснабжение |
| 2024 | Бюджетные учреждения | 0 | 100 | 0 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 100 | 100 |
| 2025 | Бюджетные учреждения | 0 | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 100 | 100 |
| 2026 | Бюджетные учреждения | 0 | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 100 | 100 |
| 2027-2033 | Бюджетные учреждения | 0 | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | 100 | 100 | 100 |

В соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ п.1 ст. 13«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  не подлежат обязательной установке теплосчетчиков. Установка приборов учета будет производится по инициативе собственников.

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального , общего (квартирного), коллективного (общедомового)  приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

5.4 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Отсутствие перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление) | Отсутствие перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Отсутствие перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |

5.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспортировке энергоресурсов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия , Гкал/ч | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| Холодная вода, тыс.куб.м/сут | 0,179 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |

5.6 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2033 г. (руб./м²/мес.)

Табл. 6.1.

|  | Базовый период | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2033 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 65,50 | 68,12 | 70,84 | 73,67 | 76,62 | 79,68 | 82,87 |
| Холодное водоснабжение | 2,10 | 2,18 | 2,27 | 2,36 | 2,46 | 2,55 | 2,67 |
| Вывоз ЖБО | 6,80 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,6 |
| Электроснабжение | 9,02 | 9,38 | 9,76 | 10,14 | 10,55 | 10,97 | 11,41 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 83,42 | 86,78 | 90,27 | 92,77 | 9,53 | 101,5 | 105,55 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги

на 1 гражданина(тыс.руб.)

Табл.6.2

|  | Базовый период | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 1501,56 | 1561,62 | 1624,09 | 1689,05 | 1756,61 | 1826,88 | 1899,95 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2024-2026 г.г. |  | 2027-2029 г.г. |  | 2030-2033 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 98,1 | доступный | 98,5 | доступный | 99,0 | доступный |

Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет сл. группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2033 годы.

Таблица2.            тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2024-2027 |  | 892,5 |
| 1.3 | Реконструкция водопроводных сетей с.Нижний Чулым и д.Хапово | 2026 | 1,05 км. | 892,5 |
| 2.0 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2024-2030 |  | 1050,0 |
| 2.1 | Приобретение и установка насоса КМ-150-125-250 с.Нижний Чулым | 2025 | 1 | 250,0 |
| 2.2 | Приобретение и установка котла КВр-1,2 с.Нижний Чулым | 2027 | 1 | 800,0 |
| 3.0 | Благоустройство |  |  | 3758,0 |
| 3.1 | Уличное освещение | 2024 |  | 147,0 |
|  |  | 2025 |  | 162,0 |
|  |  | 2026 |  | 178,0 |
|  |  | 2027 |  | 196,0 |
|  |  | 2028 |  | 215,0 |
|  |  | 2029 |  | 237,0 |
|  |  | 2030 |  | 260,0 |
|  |  | 2031 |  | 286,0 |
|  |  | 2032 |  | 315,0 |
|  |  | 2033 |  | 347,0 |
| 3.2 | Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и подъездов | 2024 |  | 1415,0 |

Перечень и характеристика реализуемых мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей программе.

6. Ресурсное обеспечение

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2024-2033 годы составляет 5700,5 тыс.рублей. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2024 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- собственные средства МУП ЖКХ «Нижнечулымское»

- средства  бюджета Нижнечулымского сельсовета.

- средства внебюджетной сферы.

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 4 к Программе. Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

7. Цели,  задачи, целевые индикаторы  и этапы   реализации  программы

Целью программы является

-реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, теплоснабжения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского сельсовета, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям  поселения;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры;

-определение источников привлечения средств, для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства;

-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение бюджетной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса поселения.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Водоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (5/34) (6/36) | 14,7 | 16,7 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважина 2014 года 9/25 11/25) (Скважина 2018 года 6/25 9/25) Водопроводные сети с.Нижний Чулым 1984 года 28/25 Водопроводные сети с.Хапово 1987года | 36 24 | 44 36 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (715/740) (717/740) | 96,6 | 96,9 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (29000/740) (32200/740) | 39,1 | 43,5 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (506/3928) (500/4000) | 15,6 | 12,5 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла , потребленного всеми потребителями (абонентами)/ На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельная с оборудованием (2500,6 тыс. руб – балансовая стоимость) Тепловые сети1987-1989,2005г. (1319,6 тыс. руб – балансовая стоимость; 2231,5тыс. руб – остаточная-696,6) После замены4206,5 | 19,0 31,2 | 15,2 16,6 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (176/740) (215/740) | 23,8 | 28,6 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Уличное освещение:

| Доля энергосберегающих и энергетически эффективных светильников устанавливаемых при реализации программы | Отношение количества энергосберегающих ламп к общему количеству установленных лам уличного освещения, шт (0/40) (40/40) | 0,0 | 100,0 | Количество энергосберегающих ламп уличного освещения установленных на территории населенных пунктов, на период реализации комплексной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее потребление электрической энергии на 1 светильник уличного обсвещения в год, тыс. КВТ\час | Отношение потребления электрической энергии на уличное освещение к общему количеству светильников, тыс. КВТ\час в год (18,5/40) (7,5/40) | 0,462 | 0,187 |  | Общий расход электрической энергии на уличное освещение в течение 1 года в расчете на 1 светильник уличного освещения. |

Программа  состоит из 3 направлений:

- - 2024- 2027 годы –  мероприятия по развитию системы водоснабжения

- - 2024- 2030 годы- мероприятия по развитию системы теплоснабжения

- - 2024-2033 годы - мероприятия по благоустройству территорий (ул. освещение )

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на период 2024-2027 годы и в области теплоснабжения на период 2024-2030 годы, а так же программным проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Нижнечулымского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Нижнечулымского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

10. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Нижнечулымского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Нижнечулымского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Нижнечулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Администрация Нижнечулымского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

.

Приложение  1

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2024-2033  годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с.Нижний Чулым и д.Хапово | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 892,5 | 2026 |
|  | итого |  |  | 892,5 |  |

II.  Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка насоса КМ-150-125-250 с.Нижний Чулым | Износ оборудования, истечение срока эксплуатации | Улучшение надежности и качества теплоснабжения абонентов. Экономия энергоресурсов, защищенность от ЧС | 250,0 | 2025 |
| 2 | Приобретение и установка котла КВр-1,2 с.Нижний Чулым | Износ оборудования, истечение срока эксплуатации | Улучшение надежности и качества теплоснабжения абонентов. Экономия энергоресурсов, защищенность от ЧС | 800,0 | 2027 |
|  | итого |  |  | 1050,0 |  |

III.Благоустройство

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | Экономия электроэнергии | Экономия электроэнергии | 2343,0 | 2024-2033 г.г. |
| 2 | Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и подъездов |  |  | 1415,0 | 2024 г. |
|  | итого |  |  | 3758,0 |  |

Приложение 2

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2024-2033  годы»

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Системы водоснабжения:

| Год | Инвестиции тыс. руб | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подлежит возврату за счет: |  |  | За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб. | За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть |  | За счет средств внебюджетных фондов |
|  |  | Тариф на подключение | Инвестицион-ной надбавки тыс. руб | средства предприятия тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2026 | 892,5 |  |  |  | 892,5 |  |  |  |
| Итого | 892,5 |  |  |  | 892,5 |  |  |  |
| Системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 250,0 |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |
| 2027 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1050,0 |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |
| Благоустройство: Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 147,0 |  |  |  | 147,0 |  |  |  |
| 2025 | 162,0 |  |  |  | 162,0 |  |  |  |
| 2026 | 178,0 |  |  |  | 178,0 |  |  |  |
| 2027 | 196,0 |  |  |  | 196,0 |  |  |  |
| 2028 | 215,0 |  |  |  | 215,0 |  |  |  |
| 2029 | 237,0 |  |  |  | 237,0 |  |  |  |
| 2030 | 260,0 |  |  |  | 260,0 |  |  |  |
| 2031 | 286,0 |  |  |  | 286,0 |  |  |  |
| 2032 | 315,0 |  |  |  | 315,0 |  |  |  |
| 2033 | 347,0 |  |  |  | 347,0 |  |  |  |
| Итого | 2343,0 |  |  |  | 2343,0 |  |  |  |
| Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 1415,0 |  |  |  | 1415,0 |  |  |  |
| Всего | 3758,0 |  |  |  | 3758,0 |  |  |  |